Orçun Güleş

| Proje Adı | Sağlık Personeli Vardiya Planlayıcı |
| --- | --- |
| Proje Konusu | Sağlık kurumlarında personel vardiyalarının düzenlenmesi için bir planlama sistemi geliştirilmesi |
| Proje Amacı | Sağlık kurumlarında oluşan yoğunluğu azaltmak için düzenli bir vardiya planı kurmak |

# Özet

En az 20 kelime, en fazla 100 kelime yazınız

Bu projede, sağlık kurumlarındaki personel vardiyalarını planlamak ve optimize etmek amacıyla bir yazılım geliştirilmiştir. Sistem, çalışanların uygunluk durumlarını ve kurum ihtiyaçlarını dikkate alarak otomatik vardiya çizelgeleri oluşturur.

# Yöntem

En az 10 kelime, en fazla 50 kelime yazınız.

Personel bilgileri ve kurum ihtiyaçları veri tabanında saklanır, algoritmalar ile uygun vardiyalar hesaplanır ve kullanıcı arayüzünden planlama kolayca yapılır.

# Fizibilite

|  | Ağırlık | Sistem Puanı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknik | Teknik | %20 | Yazılım geliştirme için gerekli teknolojiler (C#, Blazor, SQL) mevcut ve uygulanabilir. |
| Ekonomik | Ekonomik | %15 | Sistem düşük maliyetli sunucu ve bilgisayar ile çalışabilir, ek bütçe gerekmez. |
| Zaman | Zaman | %15 | Proje planlanan sürede tamamlanabilir. |
| Sosyal | Sosyal | %15 | Sağlık personeli ve yönetim vardiya yönetiminden fayda sağlayacak. |
| Yönetim | Yönetim | %20 | Kurum içi kullanıma uygun, yöneticiler kolay kontrol sağlayabilir. |
| Yasal | Yasal | %15 | Veri güvenliği ve personel haklarına uygun şekilde geliştirilecektir. |
| Toplam | Toplam | %100 | Tüm kriterler göz önüne alınmıştır. |

# İş Planı

| Hafta (… - …) | İş | Projeye Katkısı (%) |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Gereksinim analizi ve doküman hazırlığı | 10 |
| 3-4 | Veri tabanı tasarımı ve model oluşturma | 10 |
| 5-6 | Blazor frontend geliştirme | 15 |
| 7-8 | Backend ve API geliştirme | 15 |
| 9-10 | Vardiya algoritmasının yazılması | 10 |
| 11-12 | Testler ve hata düzeltmeleri | 10 |
| 13 | Raporlama ve dokümantasyon | 10 |
| 14 | Son testler ve proje teslim hazırlığı | 20 |